附件2

重庆公路物流基地建设有限公司

京东重庆商事创新（金融）产业基地项目办公室装修工程监理

公开竞争性比选公告

- 工程概况

1.1项目业主：重庆公路物流基地建设有限公司

1.2项目名称：京东重庆商事创新（金融）产业基地项目办公室装修工程监理

1.3施工工期及监理费支付方式：约30日历天，工程竣（完）工验收合格且结算审计办理完成后支付至监理合同金额的97%，剩余3%待缺陷责任期满后一次性支付。

1.4监理服务期限：包含施工准备期、施工期、竣工验收期、竣工结算（含配合审计工作）和缺陷责任期

1.5监理范围：办公室室内装饰，施工图范围内的土建装饰部分及强、弱电等全部工程内容。

1.6 监理人的职责：对整个工程的“三控制、三管理、一协调”，即投资控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理和现场组织协调等内容。除此之外，还包括：

1.6.1配合委托人或施工单位完善施工及结算审计过程中相关资料；

1.6.2审核工程进度计量、工程变更价款及工程结算；

1.6.3审查承包单位编制工程总进度计划、月进度计划，审查工程总进度计划中的项目是否有遗漏，计划安排是否合理，审查承包单位编制月进度计划，使承包单位能在合理的状态下施工施工进度与承包人提交的进度计划发生变化时应及时通知甲方并对有问题的部分进行分析，提出修改意见；

1.6.4审查总、分包单位分别编制的各施工进度计划之间是否协调，专业分工与计划衔接是否明确合理

1.6.5定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料。

1.6.6现场监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况。

1.6.7由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议，获得建设工程实际进展情况，了解施工过程中的潜在问题。

1.6.8建立进度协调会议制度，及时协调、解决影响工程进度的各种因素。

1.6.9 配合甲方完善报建，费用包含在总价中，不得另行增加。

二、比选方式

2.1比选公告发布平台：本次比选公告以及与比选有关的所有文件格式、技术资料等均在重庆公路物流基地官网发布，凡符合要求的潜在竞标人均可报名参加此次比选。

2.2 评审方式：本次比选采用资格后审的方式进行评审

2.3 比选文件递交时间和地点： 2018  年 07月 17  日 14 时 00  分至 14  时 30  分（北京时间），逾期送达或者不按照招标文件要求密封的比选文件，招标人不予受理。递交文件地点为重庆公路物流基地合同部

2.4 递交比选文件截止和开标时间： 2018  年 07 月17     日 14  时 30  分(北京时间)。

2.5比选函及资格审查材料按资审要求提供，须各自单独装订成册，字迹、资料文件内容须清晰可辨，格式须采用比选公告后附格式，否则按废标处理。

2.5比选函及资格审查材料装订完毕后应统一密封并装入比选文件袋中，封口处加盖单位公章，在封面写明项目名称并加盖单位公章（本次比选对比选文件袋的规格、材质均不做强制性要求，但应满足本条所述的装订要求，否则招标人有权拒收比选文件）。

三、资审要求

3.1参选人必须具备的资质条件和能力：①建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质②独立法人资格，有效的营业执照

3.2重庆市市外工程监理企业参加本项目投标的，按照“渝建发〔2016〕36号”文规定，2016年5月1日起，重庆市外工程监理企业在投标前必须纳入市城乡建委“市外工程监理企业入渝信息库”，市外工程监理企业原分支机构入渝登记备案证在有效期内的，法人或授权委托人在开标时出示分支机构入渝登记备案证原件。市外工程监理企业原分支机构入渝登记备案证失效的和新入渝的市外工程监理企业须纳入市城乡建委“市外工程监理企业入渝信息库”并在有效期之内，法人或授权委托人提供外地入渝工程监理“企业基本信息”及“在渝监理从业人员基本信息”截图加盖投标单位公章。

3.3以上资格审查材料提供复印件盖单位公章，原件备查。

3.4注：本项目的监理，均需按照要求配合甲方完成前期报建手续。

3.5中标后因招标人减少工程量或取消项目的实施，中标人均不得追究招标人任何法律、经济及其他责任。

四、最高限价

本次招标以总报价的方式报价，最高限价为  6500.00元  ，其报价不能高于最高限价。

五、评分

5.1本项目评标采用合理低价评审办法，所有通过资格审查的投标人（招标人设有最高限价的，则投标报价高于相应最高限价的除外），报价最低的即为第一中标候选人，第二、第三中标候选人以此类推（若报价相同时，现场随机抽签决定排名顺序）。

联系人：何先生

联系电话：023-62860556

重庆公路物流基地建设有限公司

2018年07月13日

附件一 资格审查材料封面

封    面

***********************项目

资  格  审  查  材  料

参选单位：****************

二〇一八年**月**日

附件二

相关资格审查材料复印件

附件三 比选函封面

封    面

***********************项目

比  选  函

参选单位：****************

二〇一八年**月**日

附件四：比选函

比选函

重庆公路物流基地建设有限公司：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）项目，并自行踏勘现场了解了项目的全部内容，愿意以总价    元（人民币）作为本次监理比选报价，该报价包括了完成该项目所需的人工、材料、管理、利润、风险、税金等所有主要、辅助工作费用。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺按贵司要求的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．我方在此承诺，若因贵司及其他原因取消本项目，我司自愿放弃该项目，并不追究双方经济及其他责任。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附件五：授权委托书

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改               项目资格审查材料、比选函、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书。

附件六：承诺书

承诺书

致：      （招标人名称）

我单位参加               项目的投标，完全阅读并接受招标文件要求，我司郑重承诺：

若因业主调整建设时序、工作内容等原因减少工程量或取消项目的实施

不得追究招标人任何法律、经济及其他责任。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日