重庆公路物流基地一号停车场项目设计

公开竞争性比选公告

- 工程概况

（一）项目业主：重庆公路物流基地建设有限公司。

（二）项目名称：重庆公路物流基地一号停车场项目设计。

（三）招标范围：高边坡专项方案（若涉及）、施工图设计（含效果图）等前期服务，以及施工全过程至项目竣工验收的相关服务（包括施工招标配合服务、施工现场伴随服务及缺陷责任期服务、施工过程设计变更、施工过程中对业主的技术咨询服务）等。

（四）规模及内容：该项目总建筑面积约2.6万平方米，主要建设内容为平场、泥结碎石面层、围网、电照工程、综合管网、管理用房、排水工程、景观工程、边坡支护等工程。

（五）工期要求：7日历天 （不含外审时间）。

（六）质量目标：满足国家及行业相关规范。

（七）支付方式：完成施工图设计且预算审定后支付至设计费用的50%；工程完工验收合格后支付至设计费用的80%；工程竣工验收合格后结清剩余款项。

二、比选方式

2.1比选公告发布平台：本次比选公告以及与比选有关的所有文件格式、技术资料等均在重庆公路物流基地官网发布，凡符合要求的潜在竞标人均可报名参加此次比选。

2.2 评审方式：本次比选采用资格后审的方式进行评审

2.3 比选文件递交时间和地点： 2018 年 09 月 26 日 14 时 00  分至 14  时 30  分（北京时间），逾期送达或者不按照招标文件要求密封的比选文件，招标人不予受理。递交文件地点为重庆公路物流基地合同部

2.4 递交比选文件截止和开标时间2018 年 09月26日 14  时 30  分(北京时间)。

2.5比选函及资格审查材料按资审要求提供，须各自单独装订成册，字迹、资料文件内容须清晰可辨，格式须采用比选公告后附格式，否则按废标处理。

2.6比选函及资格审查材料装订完毕后应统一密封并装入比选文件袋中，封口处加盖单位公章，在封面写明项目名称并加盖单位公章（本次比选对比选文件袋的规格、材质均不做强制性要求，但应满足本条所述的装订要求，否则招标人有权拒收比选文件）。

三、资审要求

参选人必须具备的资质条件和能力：①建筑行业（建筑工程）甲级及以上资质②独立法人资格，有效的营业执照③投标人需提供2015年至今的二个及以上类似业绩的证明材料。（提供合同复印件并加盖公章）。

外地入渝企业应提供入渝备案登记表

以上资格审查材料提供复印件盖单位公章（原件备查）。

四、最高限价

本次招标以总价的方式报价，设计费（含税）最高限价为50000.00元 ，其报价不能高于最高限价。

五、评标

本项目评标采用合理低价评审办法，所有通过资格审查的投标人（招标人设有最高限价的，则投标报价高于相应最高限价的除外），报价最低的即为第一中标候选人，第二、第三中标候选人以此类推（若报价相同时，现场随机抽签决定排名顺序）。

联系人：陈先生

联系电话：023-62860556

重庆公路物流基地建设有限公司

2018年09月20日

附件一 资格审查材料封面

封    面

***********************项目

资  格  审  查  材  料

参选单位：****************

二〇一八年**月**日

附件二

相关资格审查材料复印件

附件三 比选函封面

封    面

***********************项目

比  选  函

参选单位：****************

二〇一八年**月**日

附件四：比选函

比选函

重庆公路物流基地建设有限公司：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）项目，并了解了项目的全部内容，愿意以金额    作为本次设计比选报价，该报价包括了完成该项目所需的人工、材料、管理、利润、风险、税金等所有主要、辅助工作费用。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺按贵司要求的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．我方在此承诺，若因贵司及其他原因取消本项目，我司自愿放弃该项目，并不追究双方经济及其他责任。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附件五：授权委托书

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改               项目资格审查材料、比选函、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书。

附件六：承诺书

承诺书

致：      （招标人名称）

我单位参加               项目的投标，完全阅读并接受招标文件要求，我司郑重承诺：

若因业主调整建设时序、工作内容等原因减少工程量或取消项目的实施

不得追究招标人任何法律、经济及其他责任。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日