重庆公路物流建设有限公司界石范围2019年迎春灯饰比选方案

为迎接2019年春节, 重庆公路物流建设有限公司拟实施迎春灯饰工程,并采取询价比选的方式确定供货单位。

一、采购概况

1、项目名称：重庆公路物流界石范围2019年迎春灯饰工程

2、项目采购单位：重庆公路物流建设有限公司

3、项目地址：三峡联大天桥、界石下穿桥转盘和东城大道沿线打造迎春灯饰

4、供货范围：（供货量详见附表工程量清单）

东城大道沿线：120棵树杆LED灯带缠绕，120棵树冠满天星缠绕。

三峡联大天桥：拜年小品2套（小品尺寸宽40米，高度3米）LED满天星500串，LED高亮柔性灯带300米，灯笼100个。电线RVS2*1.5型8圈，BLV25电线8圈，配电箱1套。

界石下穿桥转盘：拜年小品1套（小品尺寸高度2.5米，双面发光，帆船8首），LED满天星500串，频闪灯50个；电线RVS2*1.5型10圈，BLV25电线10圈，配电箱1套。

5、现场查勘：投标人自行勘查现场

二、工期要求

1、2019年1月 10 日至2019年1月20  日，共计10 天，于2019年1月20日前完成并亮灯 (开灯及拆除时间以通知为准)。

2、每逾期亮灯1天罚款2000元。

三、资质要求：

具备建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。。

四、验收标准

以灯饰效果图（见附图）及实际工程量为准，达到图示灯饰效果。

五、最高限价

包含图示及工程量清单所列全部工作内容的所有费用及税金，最高限价16万元，（本次招标按下浮比例招标）。

六、结算原则

1、结算价款：按照采购单位委托第三方中介机构参照巴南区相关迎春灯饰项目编制造价，并结合供货单位投标下浮比例，再根据实际供货量按实结算，但最终结算金额不超过本项目最高限价16万元，且不因市场因素作任何调整。

2、综合总价包括完成招标工程的人工费（安装、拆除、值班等）、材料费（主材及辅材）、机械费、措施费、运杂费、管理费、利润、安全文明施工专项费用、税金等所有费用，不作调整，不再另行计取任何费用。

3、安全文明施工专项费用已包含在比选总价中，按照现行规范性要求执行。

4．本项目所用的材料原则上由最终比选人采购，采购时须由重庆公路物流建设有限公司现场负责人确认质量。

5、付款方式：无预付款，灯饰工程清点验收合格并亮灯后支付至合同暂定金额的80%，拆除灯饰并结算后15个工作日内一次性支付至100%工程款。

6、安全责任：在履行合同期间，施工方必须承担所有安全责任和赔偿责任，重庆公路物流建设有限公司不予承担任何责任。

七、比选办法：

1、报价及中标：投标人在最高限价内报价,最后以下浮比例决定第一中标候选人，报价相同者抓阄决定；中标结果当众宣布，各参选单位签字确认。

2、报价函的递交：请贵公司结合自身实力自主报价，于2019年1月7日（星期一）上午10：00前将竞标承诺函、报价函（见附件）装定，将加盖鲜章的资质证书复印件、企业法人营业执照复印件、用一个文件袋密封，在信封上加盖单位公章骑缝章后送至公路物流基地建设有限公司4楼一会议室；竞标承诺函一经递交即不可撤回；超过时间递交视为无效竞标，不纳入评定范围。未中标单位，我单位不给予任何经济补偿，不承担任何责任。

3、合同签定：中标成交单位应于中标后3日内与公路物流基地建设有限公司签定合同；若成交单位未在规定时间内签订合同或不按规定履约，公路物流基地建设有限公司有权取消其成交资格，再将其他报价单位递补为成交单位。

八、联系地址及电话

联系地址：公路物流基地建设有限公司。

联 系 人： 龙瑜

联系电话： 15213584963

公路物流基地建设有限公司

2019年1月3日

附件1:

竞标承诺函

公路物流基地建设有限公司：

贵单位于2019年  月  日发出的《重庆公路物流建设有限公司界石范围2019年迎春灯饰工程比选方案》我司已知悉，现我司参与竞标承诺如下：

1、我司完全理解和接受贵单位《重庆公路物流建设有限公司界石范围2019年迎春灯饰比选方案》中所列一切规定和要求，自愿参与本次竞标，并承担由此引发的一切风险。

2、我司同意工程工期、质量保证、工程结算、付款方式等均按照《重庆公路物流建设有限公司界石范围2019年迎春灯饰比选方案》中所列条款执行。

3、如果我方在竞标活动中有违法违规行为，以及中标后因价格低或不执行承诺条款而不履约,愿意承担因此带来的经济和法律责任，愿意接受监管部门市场禁入等处罚。

4、我司实施本工程引发安全责任事故，本公司将承担一切责任。

5、本工程我司委派      （联系电话：           ）为现场负责人。

参选人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：               （签字或盖章）

年    月    日

附件2:

报 价 函

:

1．我方已仔细研究了《重庆公路物流建设有限公司界石范围2019年迎春灯饰比选方案》的全部内容，愿意以（    ）作为投标报价，按合同约定实施和完成本工程所有工作任务。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、                  （其他补充说明）。

比选申请单位：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日